- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2016    				 № 36                            сл. Красюковская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» за 2015 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 04.09.2013 № 177 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Красюковском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – А.М. Бабакову.

Глава Администрации

Красюковского  сельского поселения                      	               В.И. Бугаев

Приложение

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 04.02.2016  №  36

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения»

за 2015 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 01.10.2013 № 12.

Общий  объем  программы в 2015г. составил 18571,2 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 2568,1 тыс. руб.,

- средства районного бюджета – 14364,4 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 1638,7 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий:

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

- Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» в 2015г. осуществлялась по следующим направлениям:

- 1. Содержание автомобильных внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

- Плановые показатели составили: всего – 16233,9 тыс. руб., из них 230,8 тыс. руб. - областного бюджета; 1638,7 тыс. руб. - средства местного бюджета; 14364,4 тыс. руб средства районного бюджета

- Кассовый расход составил: 16233,9 тыс. руб., из них 230,8 тыс. руб. областного бюджета; 1638,7 тыс. руб. - средства местного бюджета; 14364,4 тыс. руб. средства районного бюджета

- Исполнение составило 100,0%

- 2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений:       - Строительство подъездной дороги к детскому саду – 2337,3 тыс. руб. –

- на погашение кредиторской задолженности образовавшейся на 1 января 2015 года.

- Плановый показатель составил – 2337,3 тыс. руб.,

- из них – 2337,3 тыс. руб.- средства областного бюджета,

- Кассовый расход в 2015 г. составил: 2337,3 тыс. руб., из них – 2337,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.

- Исполнение программных показателей составило 100,0%.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» за 2015 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» за 2015 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» за 2015 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» за 2015 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

- III.	Дальнейшая реализация Программы

- В соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 01.10.2013 г. № 12 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы  Красюковского сельского поселения» объем ассигнований на 2016 год составляет 2429,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 230,8 тыс. рублей, бюджета поселения –  2199,1 тыс. рублей.

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 04.02.2016г  . №  36

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | - | 81,0 | 81,0 | - |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | - | 100 | 100,0 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 04.02.2016г  . №  36

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный а исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |  |
|  | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Содержание автомобильных дорог внутрипоселковых общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - поддержание автомобильных дорог внутрипоселковых общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |  | - |
| - 2. | Подготовка проектной документации на строительство и капитальный ремонт, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог |  |  | - |
| - 3. | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них |  |  |  |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 04.02.2016г.   №  36

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» | Администрация Красюковского сельского поселения | X | X | X | X | 1856,9 | 18571,2 | 18571,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог внутрипоселковых общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 1856,9 | 16233,9 | 16233,9 |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 2337,3 | 2337,3 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 04.02.2016г. №  36

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» | всего | 18571,2 | 18571,2 |
|  |  | областной бюджет | 2568,1 | 2568,1 |
|  |  | районный бюджет | 14364,4 | 14364,4 |
|  |  | местный бюджет | 1638,7 | 1638,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Развитие транспортной системы  Красюковского сельского поселения » в 2015 году

Улично-дорожная сеть рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей поселения в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование территории поселения, но и предопределяют развитие в долгосрочной перспективе.

В соответствии с реестром муниципального имущества в Красюковском сельском поселении насчитывается 76 улиц и 20 переулков Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования "Красюковского сельского поселения", находящаяся в муниципальной собственности, составляет 110,6 км.

Одной из главных инфраструктурных составляющих улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района являются искусственные сооружения. Мосты и путепроводы обеспечивают транспортное сообщение между отдельными населенными пунктами, разделенными такими препятствиями естественного и искусственного характера, как реки и железные дороги. В эксплуатации находится 1  мост.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

Специалист 1 категории

по делопроизводству и архивной работе                                                                                         Л.О. Тарасова