- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2018   				 № 46                             сл. Красюковская

- Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство» по результатам за 2018 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 02.02.2018 № 21 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения» и постановлением от 02.02.2018 № 23 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения»,

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство»  утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 13 от 01.10.2013 г «Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство» по состоянию на 01.01.2018 года согласно приложению № 1 к постановлению.

- Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации сельского поселения и опубликовать в информационном бюллетене Красюковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Макарова И.В

Глава Администрации

Красюковского  сельского поселения                           	               В.И. Бугаев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Красюковского

сельского поселения № 46

от 12.03.2019

ОТЧЕТ

о результатах реализации муниципальной программы «Благоустройство»

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Благоустройство» согласно приложений:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2018 г

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: ««Благоустройство»    отчетный период 12 мес. 2018г.

- Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2018 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2018 г

На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Благоустройство» (далее – Программа) составляют средства из местного бюджета.  Местный бюджет, всего 5 038,6тыс. рублей - 2018 год

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В 2018 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой

Основные цели Программы:

- Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Красюковского сельского поселения Основные задачи программы:

Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения

Реализация муниципальной программы «Благоустройство» в 2018г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы на содержание и ремонт сетей уличного освещения- 648,4 тыс. руб.

2. Расходы на  оплату электроэнергии за уличное освещение – 1872,0 тыс. руб.

3. Расходы по содержанию и обслуживанию зеленых насаждений – 886,8 тыс. руб; в том числе приобретение саженцев 82,74 тыс руб,

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют удовлетворительное состояние: хорошо благоустроены, но нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка цветов.

4. Расходы на иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов – 1631,4 тыс. руб. в том числе ремонт тротуаров – 821,4 тыс руб., разработка проектов парковых зон – 282,5 тыс.руб.

5. Межевание земельных участков

Плановый показатель составил – 0 тыс. руб.,. Кассовый расход в 2018 г. составил: 0,0 тыс. руб.,

Исполнение программных показателей составило 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2018 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2018 год составила 100%.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2018 году 100 %.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

««Благоустройство»    за отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - Содержание зелёных насаждений | заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Святогоров В.А. | увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -создание зелёных зон для отдыха населения; -предотвращение сокращения зелёных насаждений -увеличение количества высаживаемых деревьев -увеличение площади цветочного оформления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 886,8 | 886,8 |  | 886,8 |  | 0,0 |  |
| 12 | - Содержание и ремонт уличного освещения | заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Святогоров В.А. | активизация работ по содержанию, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц; восстановление и реконструкция уличного освещения с установкой светильников | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 648,4 | 648,4 |  | 648,4 |  | 0,0 |  |
| 3 | Иные мероприятия по благоустройству | заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Святогоров В.А. | Обеспечение сохранности имущества, совершенствование системы комплексного благоустройства поселения, -повышение уровня санитарного состояния территории поселения; -совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1631,4 | 1631,4 |  | 1631,4 |  | 0,0 |  |
| 4 | Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение | заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Святогоров В.А. | Обеспечение освещения улиц в темное время суток | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1872,0 | 1872,0 |  | 1872,0 |  | 0,0 |  |
| 56 | Межевание земельных участков | Специалист I категории по вопросам земельных и имущественных отношений, бытовому обслуживанию и торговле Мрущенко Н.А | Обеспечение сохранности имущества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы Реализация решения Собрания депутатов Красюковского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Красюковского сельское поселения» | заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Святогоров В.А. | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Святогоров В.А. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов | X | Х | 5038,6 |  | 5038,6 |  | 5038,6 |  | 0,0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Основное мероприятие 1.1. Содержание зеленых насаждений | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | - |
| 12 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Эстетический облик населенных пунктов | Эстетический облик населенных пунктов | - |
| 23 | Основное мероприятие 2.1 Расходы на содержание и ремонт сетей уличного освещения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение качества наружного освещения, Обеспечение сохранности имущества, Замена ламп, ремонт светильников, замена светильников | повышение качества наружного освещения, Обеспечение сохранности имущества, Замена ламп, ремонт светильников, замена светильников |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение уличным освещением | обеспечение уличным освещением |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по межеванию земельных участков итопографической съемки земельных участков | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение сохранности имущества | Обеспечение сохранности имущества |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы ««Благоустройство»  за  2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| «Благоустройство» | всего | 5038,6 | 5038,6 | 5038,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5038,6 | 5038,6 | 5038,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание зелёных насаждений | всего | 886,8 | 886,8 | 886,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 886,8 | 886,8 | 886,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные мероприятия по благоустройству | всего | 1631,4 | 1631,4 | 1631,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1631,4 | 1631,4 | 1631,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание и ремонт уличного освещения | всего | 648,4 | 648,4 | 648,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 648,4 | 648,4 | 648,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение | всего | 1872,0 | 1872,0 | 1872,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1872,0 | 1872,0 | 1872,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа ««Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |  |
| 2 | Содержание сетей уличного освещения | км | 46,8 | 46,8 | 46,8 |  |
| 3. | Благоустройство мест захоронения | га | 20.3 | 20.3 | 20.3 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности муниципальной программы Красюковского сельского поселения (далее – муниципальная программа) осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Красюковского сельского поселения.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 6,5/ 6,5=1,0

СРм = 12,4/12,4 = 1,0

СРм = 74,3/74,3 =1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет  оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 5038,6/ 5038,6= 1,0

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Красюковского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году. Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Содержание зелёных насаждений; 886,8; 886,8; 0,0; 0,0. Иные мероприятия по благоустройству; 1631,4; 1631,4. Содержание и ремонт уличного освещения; 648,4; 648,4; 0,0; 0,0. Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение; 1631,4; 1631,4; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Красюковского сельского поселения в 2018 году. |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание зелёных насаждений | - | - | - |
| Иные мероприятия по благоустройству | - | - | - |
| Содержание и ремонт уличного освещения | - | - | - |
| Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение |  |  |  |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Красюковского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения в 2018 году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание зелёных насаждений | - | - | - | - | - | - |
| Иные мероприятия по благоустройству | - | - | - | - | - | - |
| Содержание и ремонт уличного освещения | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с целями настоящей Программы достигнуты  следующие результаты:

- повышение эффективности деятельности Администрации Красюковского сельского поселения;

- повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

- повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Красюковского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы.

- В 2018 году нецелевого использования средств выделенных на реализацию Программы не было.

- Неосвоенных  средств в рамках Программы нет.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств и Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5038,6 тыс. рублей / 5038,6 тыс. рублей x 100% = 100%.

Специалист первой категории

по делопроизводству и архивной работе                                                                                        Л.О. Тарасова