Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

Администрация  Красюковского сельского поселения

Постановление

21.02.2022                                № 17                                      сл. Красюковская

Об организации и проведении профилактических мероприятий по минимизации ущерба во время наступления паводка в 2022 году на территории Красюковского сельского поселения

В целях обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, обеспечения пропуска паводковых вод, снижения ущерба от возможного подтопления территорий и своевременной ликвидации последствий паводка в 2020 году, обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и минимизации ущербов от негативного воздействия вод, в соответствии с п. п. 7, 21 ч. 1 ст. 15, п. п. 8, 28 ч. 1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и ст. 9 с Федерального закона от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», руководствуясь Уставом Муниципального образования «Красюковское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период прохождения паводка в 2022 г. утвердить:

1.1. состав сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период паводка (приложение №1);

1.2. утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к  паводку 2022 года на территории Красюковского сельского поселения (приложение №2);

1.3. состав противопаводковой комиссии при КЧС и ПБ Администрации муниципального образования Красюковское сельское поселение (приложение №3)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

3.Контроль по выполнению постановления возложить на зам.главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству А.В. Блажко.

И.о. главы Администрации

Красюковского сельского поселения		                            А.В. Блажко

Постановление вносит старший инспектор по

организации работы с обращениями граждан

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Красюковского

сельского поселения

от 21.02.2022 № 17

| Личный состав служб экстренного реагирования |  | Кол-во спец. техники (ед.) | Кол-во плавсредств (ед.) | Кол-во автоцистерн для подвоза питьевой воды (ед.) | Кол-во заплани-рованных мест забора питьевой воды | Кол-во автотранспорта для эвакуации пострадавших |  | Кол-во пунктов временного размещения (ед.) | Кол-во мест размещения (чел.) | Кол-во спальных мест (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в дежурных сменах (чел.) | всего (чел.) |  |  |  |  | ед. | кол-во посадочных мест |  |  |  |
| 3 спасателя | 9 (2 тракториста, 2 водителя автобуса «Газель», 1-член ДНД, УУП ОП №3) | 1)Т-150 с лопатой КФХ «Погодин» 2)МТЗ-82 ООО КФХ «Свитальский» | - | 1 автомобиль (ГАЗ-53) | - | 2 («Газель» «Заря Дона» и «Газель» ССЦ «Ростовский») | 45 | 1МБОУ СОШ №62 | 50 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2) МУК СДК сл. Красюковская | 50 | - |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                                                                                             Л.О.Тарасова

Приложение 2

к постановлению

Администрации

Красюковского

сельского поселения

21.02.2022 г.  № 17

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение количества населения, дворов попадающих в зону возможного затопления в период паводка. | до 25.02.2022 г. | зам.председателя по КЧС Блажко А.В., старший инспектор по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Администрации Красюковского сельского поселения Вифлянцева Е.Ю., | председатель КЧС Бабенко Н.В.. |
| 2. | Проведение профилактической работы с населением по правилам безопасности в случае подтопления. | до 25.02.2022 г. | зам. председателя по КЧС Блажко А.В., старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В., старший инспектор по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Назарова Н.А. | председатель КЧС Бабенко Н.В.. |
| 3. | Проверка объекты жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы. | март-апрель | зам.председателя по КЧС Блажко А.В., старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В., старший инспектор по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Администрации Красюковского сельского поселения Вифлянцева Е.Ю., | председатель КЧС Бабенко Н.В. |
| 4. | Организация дежурства членов КЧС и ПБ для оперативного решения возникающих задач (при необходимости). | в паводковый период | зам.председателя по КЧС Блажко А.В., атаман ХКО «Красюковское» Чеботарев Ю.А. | председатель КЧС Бабенко Н.В. |
| 5. | Произвести расчет автотранспортной техники для вывоза населения из зоны возможного подтопления. | до 25.02.2022 г. | зам.председателя по КЧС Блажко А.В., старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В. | председатель КЧС Бабенко Н.В.. |
| 6. | Подготовка пунктов временного размещения населения | до 25.02.2022 г. | зам.председателя по КЧС Блажко А.В., директор СДК х. Яново - Грушевский Спицына Ю. А. директор МУК СДК «Красюковский» Григорьева Л.Н. | председатель КЧС Бабенко Н.В.. |
| 7. | Подготовить к развертыванию медицинский пункт на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | до 01.03.2022 г. | глав. врач Красюковской врачебной амбулатории Мясоедова О.Ф., заведующая ФАП х. Яново-Грушевский Дробот Т.Б. | председатель КЧС Бабенко Н.В. |
| 8. | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации. | до 25.02.2022 г. | зам.председателя по КЧС Блажко А.В., старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В. | председатель КЧС Бабенко Н.В. |
| 9. | Организация регулярного оповещения населения о масштабах и сроках предстоящего половодья и паводков через средства массовой информации и путем подворного обхода. | в предпаводковый период | старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В., старший инспектор по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Назарова Н.А. | председатель КЧС Бабенко Н.В. |
| 10. | Организация обеспечения охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. | в паводковый период | участковый уполномоченный полиции ОП № 3 МУ МВД России « Новочеркасское» Бычков В.В., атаман ХКО «Красюковское» Чеботарев Ю.А | председатель КЧС Бабенко Н.В. |
| 11. | Организация обеспечения продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости) | в паводковый период | зам. председателя по КЧС Блажко А.В., ведущий специалист по земельным, имущественным отношениям, бытовому обслуживанию и торговле Воробьева Ю.В. | председатель КЧС Бабенко Н.В. |
| 12. | Организация подвоза питьевой воды для граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости) | в паводковый период | зам. председателя по КЧС Блажко А.В., МП «Водоканал» | председатель КЧС Бабенко Н.В. |
| 13. | Заключение договоров на поставку техники, выделяемой для выполнения работ в случае чрезвычайной ситуации. | до 01.03.2022 г. | зам.председателя по КЧС Блажко А.В. | председатель КЧС Бабенко Н.В. |
| 14. | Заключение договоров на поставку продуктов питания и предметов первой необходимости для отселяемых граждан в случае чрезвычайной ситуации. | до 01.03.2021 г. | зам. председателя по КЧС Блажко А.В., ведущий специалист по земельным, имущественным отношениям, бытовому обслуживанию и торговле Воробьева Ю.В. | председатель КЧС Бабенко Н.В. |
| 15. | Проверка состояния ГТС и мостов через реку Грушевка на готовность в период прохождения паводковых вод | до 20.02.2021 г. | руководители организаций ответственные за эксплуатацию ГТС (ООО «Заря Дона», ООО «Донская степь», ИП Шишков И.П.) , мосты ИП «Егоров» | председатель КЧС Бабенко Н.В. |

Ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе                                                                                        Л.О.Тарасова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Красюковского

сельского поселения

от 21.02.2022   г.  № 17

Состав против паводковой комиссии

Администрации Красюковского сельского поселения.

Состав штаба:

1. Бабенко Н.В. – председатель штаба, глава Администрации Красюковского сельского поселения;

2. Блажко А.В.-заместитель председателя, заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству;

3. Морозова Л.В. – секретарь штаба, старший инспектор  по организации работы с обращениями граждан;

Члены штаба:

4. Злобина Н.П.-председатель Собрания депутатов, глава поселения

5. Сазонова Ю.В.-начальник службы экономики и финансов

6. Воробьева Ю.В.-ведущий специалист  по вопросам  земельных, имущественных отношений, бытовому  обслуживанию и торговле Администрации Красюковского  сельского поселения;

7. Вифлянцева Е.Ю. - старший инспектор по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Администрации Красюковского  сельского поселения

8. Чеботарев Ю.А.- атаман хуторского казачьего общества «Красюковское»;

9. Григорьева Л.Н.- директор МУК СДК «Красюковский»

10. Дробот Т.Б. - заведующая ФАП х. Яново - Грушевский.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                       Л.О.Тарасова