РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.12.2017.                                        № 360                                   сл. Красюковская

О подготовке проекта внесения  изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

Рассмотрев письмо отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района № 89/04-01.887 от 12.12.2017 года о необходимости внесения изменения в Генеральный план и в правила землепользования и застройки,  в соответствии со ст. ст. 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения, утверждённых решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 16.02.2017 года №28, руководствуясь Уставом муниципального образования «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Поручить комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения разработку проекта внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения, Октябрьского района, Ростовской области:

- в части градостроительных регламентов установить минимальный размер земельного участка «для размещения объектов торгового назначения» - 100 кв. м., для всех территориальных зон.

2. Установить, что участниками публичных слушаний являются жители близлежащих населенных пунктов, а также иные заинтересованные лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта.

3.  Предложить участникам публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний направить в адрес Администрации Красюковского сельского поселения предложения и замечания по обсуждаемому вопросу для включения их в протокол публичных слушаний. Регистрация граждан, желающих выступать на публичных слушаниях, производится до 23.01.2018 года по месту нахождения Администрации Красюковского сельского поселения.

4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Красюковского сельского поселения не позднее десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

- Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрация

Красюковского сельского поселения 		            	            В.И. Бугаев

Приложение №1

к постановлению администрации

Красюковского сельского поселения

от 14.12.2017 г. № 360

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 14.12.2017 г |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила Землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 14.12.2017 г |
| 3 | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 19.12.2017 г |
| 4 | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Правила Землепользования и Застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 19.12.2017 г |
| 5 | Подготовка документов с целью направления Главе Администрации Красюковского сельского поселения согласованного проекта внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 20.12.2017 г |
| 6 | Подготовка документов с целью направления Главе Администрации Красюковского сельского поселения согласованного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 20.12.2017 г. |
| 7 | Вынесение на публичные слушания проекта внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 22.12.2017 г |
| 8 | Вынесение на публичные слушания проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 22.12.2017 г. |
| 9 | Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 32 дня до 23.01.2018 г |
| 10 | Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Правила Землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 32 дня до 23.01.2018 г |
| 11 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Советская, 55, здание администрации | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 23.01.2018 г |
| 12 | Доработка проекта внесения изменений в генеральный план и Правила Землепользования и Застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области с учётом результатов публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | Февраль 2018 года |
| 13 | Представление проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской Главе Администрации Красюковского сельского поселения для принятия в установленном порядке решения о направлении его в Собрание депутатов Красюковского сельского поселения или об отклонении данного проекта и направлении его на доработку | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | Февраль 2018 года |

Граждане, проживающие на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить организатору публичных слушаний по адресу: Ростовская область, Октябрьский район,   сл. Красюковская, ул. Советская, 55.

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе представить председательствующему в день проведения публичных слушаний до окончания публичных слушаний по месту их проведения по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Советская, 55.

Специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                  Л.О. Тарасова