РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.05.2022                                          № 65                              сл. Красюковская

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Красюковского сельского поселения № 168 от 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Благоустройство»

В соответствии с распоряжением Администрации Красюковского сельского поселения от 29.06.2018 № 36 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 21 от 02.02.2018 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», руководствуясь частью статьи Устава муниципального образования  «Красюковское сельское поселение», в целях реализации решения Собрания депутатов Красюковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Решение «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу Красюковского сельского поселения «Благоустройство» (далее – Программа) согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                                   Н.В. Бабенко

Постановление выносит Заместитель

главы администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству

Приложение 4

к муниципальной программе

Красюковского сельского поселения

«Благоустройство»

Расходы местного бюджета на

реализацию муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Благоустройство»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Благоустройство» | всего в том числе: | X | X | X | X | 43 232,7 | 4 891,0 | 4 368,2 | 7 794,1 | 7 220,1 | 3 615,8 | 3 343,5 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  | Заместитель главы администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | 951 | X | X | X | 43 232,7 | 4 891,0 | 4 368,2 | 7 794,1 | 7 220,1 | 3 615,8 | 3 343,5 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание зеленых насаждений» | всего в том числе: | X | X | X | X | 12 863,3 | 2 100,9 | 1 507,9 | 4 144,3 | 3 565,2 | 109,0 | 236,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Заместитель главы администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | 951 | X | X | X | 12 863,30 | 2 100,90 | 1 507,90 | 4 144,30 | 3 565,20 | 109,00 | 236,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание зеленых насаждений | Заместитель главы администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | 951 | 0503 | 0810020240 | 244 | 2 681,10 | 693,60 | 678,40 | 386,10 | 50,00 | 73,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Заместитель главы администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | 951 | 0503 | 0810020270 | 244 | 4 919,80 | 1 407,30 | 829,50 | 1 558,20 | 452,80 | 36,00 | 36,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов | Заместитель главы администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | 951 | 0503 | 0810020270 | 244 | 2 98,70 | - | - | 2 200,00 | 498,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1,4. Расходы на благоустройство общественных территорий в рамках комплексного развития сельских территорий | Заместитель главы администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | 951 | 0503 | 8100S3690 | 244 | 2 531,7 | - | - | - | 2 531,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 Расходы на благоустройство общественных территорий в рамках комплексного развития сельских территорий | Заместитель главы администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | 951 | 0503 | 8100S4640 | 244 | 2498,7 |  |  |  | 2498,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 2«Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель главы администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | 951 | 0503 | 08200 00000 |  | 2 769,10 | 2 819,30 | 3 585,80 | 3 624,90 | 3 506,80 | 3 107,50 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 769,10 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.1 Расходы на содержание и ремонт сетей уличного освещения | Заместитель главы администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | 951 | 0503 | 0820020250 | 244 | 599,90 | 518,00 | 1 111,00 | 400,00 | 506,80 | 107,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 599,90 | 518,00 | 1 111,00 | 400,00 |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение |  | 951 | 0503 | 08100 20260 | 244 | 2 169,20 | 2 301,30 | 2 474,80 | 3 224,90 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 2 169,20 | 2 301,30 | 2 474,80 | 3 224,90 |
|  | Подпрограмма 3 "Межевание земельных участков" | Заместитель главы администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | 951 | 0503 | 08300 00000 | - | 156,00 | 21,00 | 41,00 | 64,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по межеванию земельных участков итопографической съемки земельных участков | Заместитель главы администрации Красюковского сельского поселения по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству | 951 | 0503 | 08300 20900 | 244 | 156,00 | 21,00 | 41,00 | 64,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 5

к муниципальной программе

Красюковского сельского поселения

«Благоустройство»

Расходы

на реализацию муниципальной программы  Красюковского сельского поселения «Благоустройство»

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» | всего | 43 232,70 | 4 891,00 | 4 368,20 | 7 794,10 | 7 220,10 | 3 615,80 | 3 343,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | Местный бюджет | 39 259,50 | 4 891,0 | 4 368,2 | 5 820,9 | 5 220,1 | 3 615,8 | 3 343,5 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 3 973,20 | - | - | 1 973,20 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Содержание зеленых насаждений» | всего | 12 863,30 | 2 100,9 | 1 507,9 | 4 144,3 | 3 565,2 | 109,00 | 236,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | Местный бюджет | 8 890,10 | 2 100,9 | 1 507,9 | 2 171,1 | 1 565,2 | 109,00 | 236,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 3 973,20 | - | - | 1 973,20 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие 1 «Благоустройство пешеходной дорожки по адресу: сл.Красюковская ул.Революции, начало объекта:1,4м на запад от домовладения №1 по ул.Революции, конец объекта: 1,0 на запад от домовладения №157 по ул.Революции» | всего | 2230,0 | - | - | 2230,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 230,0 | - | - | 230,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Яново-Грушеский, ул.Восточная, 7 б | всего | 2531,7 | - | - | - | 2531,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 531,7 | - | - | - | 531,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Благоустройство сквера по адресу: Россия, Ростовкая область, Октябрьский сельский район, сл.Красюковская, ул.Советская,24 , вблизи СДК, в кадастровом квартале 61:28:0070101 | всего | 2498,7 |  |  |  | 2498,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 248,7 |  |  |  | 248,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | всего | 30 213,40 | 2 769,10 | 2 819,30 | 3 585,80 | 3 624,90 | 3 506,80 | 3 107,50 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  | Местный бюджет | 30 213,40 | 2 769,10 | 2 819,30 | 3 585,80 | 3 624,90 | 3 506,80 | 3 107,50 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 "Межевание земельных участков" | всего | 156,00 | 21,00 | 41,00 | 64,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 156,00 | 21,00 | 41,00 | 64,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |