РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

Администрация Красюковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2025	                                         №97                                 сл. Красюковская

| О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Красюковское сельское поселение» |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со ст.ст. 9,24,25,28,31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", соглашением о передаче полномочий администрацией Октябрьского муниципального района администрации Красюковского сельского поселения на утверждение Генерального плана поселения, Правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения, руководствуясь Уставом Красюковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план, утвержденный решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 28.12.2012г. №12  «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Красюковское сельское поселение» (в редакции от 03.02.2025г. №103) и в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, утверждённые решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 28.12.2012 г. № 13«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Красюковское сельское поселение» (в редакции от  03.02.2025 № 104).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и утверждению внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области (Приложение 1).

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования «Красюковское сельское поселение» (далее - Комиссия),  Администрации Красюковского сельского поселения приступить к работе по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

4. В своей работе Комиссия, Администрация Красюковского сельского поселения руководствуются Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами РФ, Положением о постоянно действующей комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки, утвержденным Распоряжением Администрации Красюковского сельского поселения 26.03.2024г. №15 (в действующей редакции), настоящим постановлением.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Красюковского сельского поселения.

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

7. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Красюковского сельского поселения			         Н.А.Мирущенко

Постановление вносит ведущий

специалист по земельным и

имущественным отношениям,

бытовому обслуживанию и торговле

Приложение 1

к Постановлению администрации

Красюковского сельского поселения

№97  от 26.08.2025г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и утверждению

внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (постановление администрации с приложениями) | август 2025г. | Глава Администрации Красюковского сельского поселения |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии Решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | Не позднее чем через 10 дней с даты принятия настоящего постановления 2025г. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений, бытовому обслуживанию и торговле |
| 3 | Подготовка и утверждение задания на разработку проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | сентябрь 2025г. | Комиссия, проектная организация |
| 4 | Подготовка проекта внесения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | сентябрь – октябрь 2025г. | Комиссия, проектная организация |
| 5 | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки. При необходимости – их доработка. | сентябрь – октябрь 2025г | Комиссия, проектная организация |
| 6 | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, представленного Комиссией, Главой Красюковского сельского поселения на соответствие действующего законодательства | Октябрь 2025г. | Комиссия, Глава Администрации Красюковского сельского поселения |
| 7 | Размещение проекта внесения изменений в Генеральный план в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | октябрь - ноябрь 2025г. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений, бытовому обслуживанию и торговле |
| 8 | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план на согласование в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ (в соответствии с п.3 ч.2 ст.25 Градостроительного кодекса РФ) | октябрь - ноябрь 2025г. | Глава Администрации Красюковского сельского поселения |
| 9 | Опубликование проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Красюковского сельского поселения | октябрь - ноябрь 2025г. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений, бытовому обслуживанию и торговле |
| 10 | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | октябрь - ноябрь 2025г. | Собрание депутатов Красюковского сельского поселения |
| 11 | Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | ноябрь – декабрь 2025 г. | Комиссия, Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений, бытовому обслуживанию и торговле сельского |
| 12 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | ноябрь – декабрь 2025 г. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений, бытовому обслуживанию и торговле сельского |
| 13 | Доработка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (при необходимости) | По мере необходимости | Комиссия, проектная организация |
| 14 | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (с приложением протокола публичных слушаний или общественных обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений) главе Красюковского сельского поселения | ноябрь – декабрь 2025 г. | Комиссия |
| 15 | Рассмотрение и утверждение на заседании Собрания депутатов Красюковского поселения проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | ноябрь – декабрь 2025 г. | Собрание депутатов Красюковского сельского поселения |
| 16 | Опубликование Генерального плана и Правил землепользования и застройки в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Красюковского сельского поселения | ноябрь – декабрь 2025 г. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений, бытовому обслуживанию и торговле сельского |
| 17 | Направление копии решения об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения на электронном носителе в отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | Не позднее 5 дней с момента утверждения | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений, бытовому обслуживанию и торговле сельского |