Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

Администрация  Красюковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2025                                             110                              сл. Красюковская

О внесении изменений и дополне-

ний в   Постановление Админист-

рации  Красюковского сельского

поселения  № 169 от  26.10.2018 г.

«Об   утверждении   муниципаль-

ной  программы Красюковского

сельского   поселения    Октябрь-

ского    района  «Развитие  тран-

спортной  системы»

В соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 10.10.2024 № 83 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красюковского сельского поселения», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную программу Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                             Н.В. Бабенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Красюковского сельского поселения

от 29.09.2025 № 110

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

Красюковского сельского поселения

Октябрьского района

«Развитие транспортной системы»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы

Красюковского сельского поселения Октябрьского района

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

Участие муниципального образования в реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» предусмотрено по следующим направлениям:

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

развитие транспортной инфраструктуры на внутрипоселковых автодорогах;

уборка случайного мусора и поддержание санитарного порядка в полосе отвода внутрипоселковых автодорог;

ремонт поврежденных и установка недостающих знаков дорожного движения;

нанесение дорожной разметки;

ремонт и установка недостающих автопавильонов;

борьба с зимней скользкостью;

восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов;

скашивание травы на обочинах, откосах и полосе отвода;

своевременная очистка автодорог от снега и наледей в зимней период и т.д.

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет средств бюджета Октябрьского района, так и при финансовой поддержке из областного бюджета.

Кроме того, участие муниципального образования в мероприятиях, направленных на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в Красюковском сельском поселении, заключается в разработке и реализации настоящей муниципальной программы.

Муниципальная программа представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, и предусматривает меры, способствующие:

развитию транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Красюковского сельского поселения;

улучшению состояния автомобильных дорог;

созданию современной системы обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Красюковского сельского поселения;

сокращению демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

2.Содержание описания приоритетов и целей муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Основные приоритеты в сфере развития транспортного комплекса Красюковского сельского поселения направлены на достижение следующих целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года и Стратегией развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2011 № 52, стратегией социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года, утвержденной Решением Собрания Депутатов Октябрьского района от 21.12.2012 г. № 154 и стратегией социально-экономического развития Красюковского сельского поселения до 2030 года:

обеспечение качественного транспортного сообщения внутри населенных пунктов поселения;

обеспечение соответствия дорожного покрытия нормам и стандартам;

развитие дорожной инфраструктуры;

обеспечение своевременной очистки от случайного мусора и поддержание санитарного порядка в полосе отвода внутри поселковых автодорог местного значения;

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы поселения;

3.Задачи муниципального развития, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи:

-обеспечение функционирования и развития сети внутри поселковых автомобильных дорог в Красюковском сельском поселении;

-повышение безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры на территории Красюковского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

Муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Красюковского сельского поселения | – | Бабенко Наталия Валентиновна, глава Администрации Красюковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Красюковского сельского поселения | – | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Красюковского сельского поселения Направления (подпрограммы) муниципальной программы Красюковского сельского поселения | – | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в Красюковском сельском поселении |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 75 244,4 тыс. рублей: этап I: 62 244,4 тыс. рублей; этап II: 77 434,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области/ муниципальными программами Октябрьского района | – | обеспечивается путем формирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы» с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципалитетов Ростовской области |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в Красюковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | МП | возрастание | км | ведомственный | 50265,1 | 2024 | 50265,2 | 50265,3 | 50265,4 | 50265,5 | Постановление Администрации Красюковского сельского поселения № 169 о 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна | обеспечение доли дорожной сети соответствующей нормативным требованиям |  |
| 1.2. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | убывание | процентов | ведомственный | 1,6 | 2024 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | «Стратегия социально-экономического развития Красюковского сельского поселения на период до 2030 года | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна | обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям | – |
| 1.3. | количество километров, построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог | МП | возрастание | км | ведомственный | 1,5 | 2024 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Постановление Администрации Красюковского сельского поселения № 169 о 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна | обеспечение доли дорожной сети соответствующей нормативным требованиям |  |
| 1.4. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | МП | убывание | человек | ведомственный | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Администрации Красюковского сельского поселения № 169 о 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна | обеспечение устойчивого роста численности населения | – |

3. Структура муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь ### с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Красюковское сельское поселение)» ### Ответственный за реализацию: Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |
| ### Куратор – Бабенко Наталия Валентиновна, глава Администрации Красюковского сельского поселения. ### Ответственный за реализацию: Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| ### 1.2. | Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | обеспечение приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| ### 2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |
| ### Куратор – Бабенко Наталия Валентиновна, глава Администрации Красюковского сельского поселения. ### Ответственный за реализацию: Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Изготовление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения | обеспечение приведения в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |

4. Финансовое обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 14 949,4 | 57 484,6 | 5 000,0 | 77 434,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | 14 949,4 | 57 484,6 | 5 000,0 | 77 434,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Ростовской области | 4 899,9 | 52 949,3 | 0,0 | 57 849,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 10 049,5 | 4 535,5 | 5 000,0 | 19 584,8 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 14 949,4 | 57 484,6 | 5 000,0 | 77 434,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения (всего) из них: | 14 949,4 | 57 484,6 | 5 000,0 | 77 434,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Ростовской области | 4 899,9 | 52 949,3 | 0,0 | 57 849,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 10 049,5 | 4 535,3 | 5 000,0 | 19 584,8 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | БюджетКрасюковского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### I. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» ### (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красюковского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | возрастание | МП | километров; тысяч метров | 1,5 | 2024 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна. | – |
| 1.2. | Протяженность сети автомобильных дорог на территории Красюковского сельского поселения | возрастание | МП | километров; | 50265,1 | 2024 | 50265,2 | 50265,3 | 50265,4 | 50265,5 | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна. | – |
| 1.3. | Общая протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастание | МП | километров; тысяч метров | 50265,1 | 2024 | 50265,2 | 50265,3 | 50265,4 | 50265,5 | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна. | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Красюковского сельского поселения;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 | 2025 | 2026 | 2030 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог в полном объеме» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, обеспечено достижение показателей | ### условных единиц (штук) | – | 2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | ### Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | ### Х | 14 949,4 | 57 484,6 | 5 000,0 | 77 434,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: |  | 14 949,4 | 57 484,6 | 5 000,0 | 77 434,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 14 949,4 | 57 484,6 | 5 000,0 | 77 434,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: |  | 14 949,4 | 57 484,6 | 5 000,0 | 77 434,0 |
|  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Ростовской области | 951 0409 07 2 И8А4470 244 | 4 899,9 | 52 949,3 | 0,0 | 57 849,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 951 0409 07 2 И8А4470 244 | 49,5 | 535,3 | 0,0 | 584,8 |
|  | Бюджета Ростовской области | 951 0409 07 4 019Д061 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 951 0409 07 4 019Д061 244 | 10 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 19 000,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |

### Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог регионального и в полном объеме» | Х | ### Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству |  | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план закупок | До 15 января 2025 г. | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | План-график | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | До 08 декабря 2025 г. | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | До 22 декабря 2025 г. | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров и услуг | До 25 декабря 2025 г. | Главный бухгалтер | Счет, УПД, акт | информационная система отсутствует |

### Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

### II. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения» ### (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красюковского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2024) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Красюковского сельского поселения | убывания | МП | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна. | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения» | ### основная деятельность | ### Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств до 2,22 человека | ### условных единиц ### (штук) | ### – | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Красюковского сельского поселения, структурного подразделения, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Красюковского сельского поселения | Х | ### Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна. | - | – |