Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСЮКОСВКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2026                                            № 11                           сл. Красюковская

Об утверждении отчета о финан-сировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Разви-ие транспортной системы» по результатам за 2025 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие  транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Красюковского  сельского поселения № 169 от 26.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по состоянию на 01.01.2026 г согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                             Н.В. Бабенко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Красюковского

сельского поселения № 00

от 01.01.2026

УТВЕРЖДЕН

Глава Администрации Красюковского

сельского поселения ______________Бабенко Н.В.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

за 2025 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <7> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  |  |  | Фактическое значение на конец года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в Красюковском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | МП | возрастания | км | 50265,1 | 50265,1 | 50265,1 | - | 50265,1 |  |  | - |
| 1.2. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | убывания | процентов | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 |  |  | - |
| 1.3. | количество километров, построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог | МП | возрастание | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 1.4. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | МП | убывания | человек | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  | ### Исполнение, тыс.рублей |  | ### Процент исполнения, (6)/(3)*100 | ### Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Предусмотрено паспортом | ### Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | ### Принятые бюджетные обязательства | ### Кассовое исполнение |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | ### 14 949,4 | ### 14 949,4 | ### 14 949,4 | ### 14 910,7 | ### 14 910,7 | ### 99,8 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 14 949,4 | ### 14 949,4 | ### 14 949,4 | ### 14 910,7 | ### 14 910,7 | ### 99,8 |  |
|  | ### Федерального бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |
|  | ### Областного бюджета | ### 4 899,9 | ### 4 899,9 | ### 4 899,9 | ### 4 899,9 | ### 4 899,9 | ### 100 |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 10 049,5 | ### 10 049,5 | ### 10 049,5 | ### 10 010,8 | ### 10 010,8 | ### 99,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы» (всего), ### в том числе: | ### 10 000,0 | ### 10 000,0 | ### 10 000,0 | ### 9 961,3 | ### 9 961,3 | ### 99,6 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 10 000,0 | ### 10 000,0 | ### 10 000,0 | ### 9 961,3 | ### 9 961,3 | ### 99,6 |  |
|  | ### Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 10 000,0 | ### 10 000,0 | ### 10 000,0 | ### 9 961,3 | ### 9 961,3 | ### 99,6 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3. | ### Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Красюковское сельское поселение» (всего), ### в том числе: | ### 4 949,4 | ### 4 949,4 | ### 4 949,4 | ### 4 949,4 | ### 4 949,4 | ### 100 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 4 949,4 | ### 4 949,4 | ### 4 949,4 | ### 4 949,4 | ### 4 949,4 | ### 100 |  |
|  | ### Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Областного бюджета | ### 4 899,9 | ### 4 899,9 | ### 4 899,9 | ### 4 899,9 | ### 4 899,9 | ### 100 |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 49,5 | ### 49,5 | ### 49,5 | ### 49,5 | ### 49,5 | ### 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год

по итогам 2025 года

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий повышение качества и надежности предоставления транспортных услуг, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям, создание максимально комфортных условий для развития дорожно-транспортной системы Красюковского сельского поселения Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района  «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения Октябрьского района  от № 169 от 26.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2025 году достигнута Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в Красюковском сельском поселении»:

результат 1: Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – плановый показатель на 2025 год 50265,1 км, фактический -50265,1 км

результат 2: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -   плановый показатель на 2025 год 1,6 %, фактический - 50265,1 км

результат 3: Количество километров, построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог - плановый показатель на 2025 год 1 км, фактический -1

результат 4: Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий - плановый показатель на 2025 год 0 человек, фактический -0

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация комплекса процессных мероприятий Программы в 2025 году позволила решить следующие задачи Программы:

- Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- Изготовление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В 2025 году в состав Программы входили 2 комплекса процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий 1 – «Развитие транспортной системы»

По данному комплексу мероприятий бюджетные ассигнования исполнены в сумме – 9 961,3 тыс. рублей. (Работы по зимнему содержанию дорог, работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог Красюковского сельского поселения (восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонных покрытий с применением асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II (толщина 50мм), работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, установлению знаков дорожного движения, проведения диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения по показателям: продольная ровность; наличие дефектов на проезжей части, услуги по разработке «Проекта организации дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения», работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтовым покрытием Красюковского сельского поселения, выполнить работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог Красюковского сельского поселения (восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов), установлен информационный щит (баннер) для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения).

Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Красюковское сельское поселение»

По данному муниципальному проекту бюджетные ассигнования исполнены в сумме – 4 949,4 тыс. рублей. (Работы по объекту: Ремонт дороги по ул. Стадионная в сл. Красюковская Октябрьского района Ростовской области).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- длительность процедур оформления документов в ходе проведения мероприятий;

- количества правонарушений участниками дорожного движения;

- количества дорожно-транспортных происшествий.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей комплексных процессных мероприятий за 2025 год.

Комплекс процессных мероприятий 1 – «Развитие транспортной системы»:

Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной системы»:

- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) – плановый показатель 1 км; фактическое значение за 2025 год – 1

- Протяженность сети автомобильных дорог на территории Красюковского сельского поселения (км) – плановый показатель 50265,1 км; фактическое значение за 2025 год -50265,1

- Общая протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года (км) – плановый показатель 50265,1 км; фактическое значение за 2025 год –50265,1

Отчет

об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной системы» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог регионального и в полном объеме» | Х | ### Х | Х | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Н.А. |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план закупок | До 15 января 2025 г. | 10 января 2025 г. | План-график | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Н.А. |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | До 08 декабря 2025 г. | Последний контракт заключен 23.12.2025г. | Муниципальный контракт | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Н.А. |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | До 22 декабря 2025 г. | Произведена последняя приемка работ 24.12.2025 г. | Акт выполненных работ | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Н.А. |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров и услуг | До 25 декабря 2025 г. | Последний платеж 29.12.2025 г. | Счет, УПД, акт | Главный бухгалтер Федулова Р.Р. |

Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Красюковское сельское поселение»

Задача муниципального проекта «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения»:

- Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения» (Работы по объекту: Ремонт дороги по ул. Стадионная в сл. Красюковская Октябрьского района Ростовской области).

Отчет

об исполнении плана реализации муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Красюковское сельское поселение» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача муниципального проекта «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения на территории Красюковского сельского поселения» (Работы по объекту: Ремонт дороги по ул. Стадионная в сл. Красюковская Октябрьского района Ростовской области). | Х | ### Х | Х | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Н.А. |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план закупок | До 15 января 2025 г. | 10 января 2025 г. | План-график | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Н.А. |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | До 08 декабря 2025 г. | 11.11.2024г. | Муниципальный контракт | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Н.А. |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | До 22 декабря 2025 г. | 20.08.2025г. | Акт выполненных работ | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Н.А. |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров и услуг | До 25 декабря 2025 г. | 26.08.2025г./02.09.2025г. | Счет, УПД, акт | Главный бухгалтер Федулова Р.Р. |

Раздел 5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий:

степень достижения целевого показателя 1-1,0;

степень достижения целевого показателя 2-1,0;

степень достижения целевого показателя 3- 1,0;

степень достижения целевого показателя 4-1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1(4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (2/2).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Октябрьского района, средств Областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

14 910,7 тыс. рублей /14 949,4 тыс. рублей = 99,8 %

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 99,8 = 1,0 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом: 1,0 х 0,5+1,0 х 0,3+1,0 х 0,2 = 1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.