Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 26.02.2026  			                     № 40                            сл. Красюковская

| «Об утверждении отчета о реализа-ции муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2025 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Красюковского  сельского поселения № 171 от 26.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2026 г согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                             Н.В. Бабенко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Красюковского

сельского поселения № 40

от 26.02.2026

УТВЕРЖДЕН

Глава Администрации Красюковского

сельского поселения ______________Бабенко Н.В.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

за 2025 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <7> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  |  |  | Фактическое значение на конец года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Цель муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | МП | возрастание | шт | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 1.2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красюковского сельского поселения | МП | возрастание | % | 77,6 | 77,6 | 77,6 |  | 77,6 | 77,6 | - | - |
| 1.3. | Количество аварий в сфере ЖКХ | МП | убывание | шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  | ### Исполнение, тыс.рублей |  | ### Процент исполнения, (6)/(3)*100 | ### Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Предусмотрено паспортом | ### Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | ### Принятые бюджетные обязательства | ### Кассовое исполнение |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 100 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 100 |  |
|  | ### Федерального бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |
|  | ### Областного бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Красюковского сельского поселения» (всего), ### в том числе: | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 100 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 100 |  |
|  | ### Федерального бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |
|  | ### Областного бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 120,0 | ### 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

по итогам 2025 года

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» для в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения Октябрьского района №171 от 26.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

, муниципальной (комплексной) программы в 2025 году ответственным исполнителем заместителем главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству достигнуты следующие результаты:

- повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в Красюковском сельском поселении;

- улучшение качества жизни и благосостояния населения Красюковского сельского поселения  Октябрьского района;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Раздел. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2025 г.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация  ответственным исполнителем - Администрацией Красюковского сельского поселения Октябрьского района в лице заместителя главы  администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству основных мероприятий, контрольных событий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие жилищного хозяйства Красюковского сельского поселения», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере». Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красюковского сельского поселения». Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Количество аварий в сфере ЖКХ». Выполнено в полном объеме.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий муниципальной программы стали: недостаточное финансовое обеспечение полномочий Администрации Красюковского сельского поселения в области жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

По муниципальной программе Красюковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» (далее – программа) в 2025 году было выделено 120,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

Бюджет Красюковского сельского полселения – 120,0 тыс. рублей.

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей

Освоено в рамках реализации программы 120,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных средств, в том числе средства:

Бюджет Красюковского сельского полселения – 120,0 тыс. рублей.

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей комплексных процессных мероприятий за 2025 год.

Муниципальной программой в 2025 году запланировано достижение 3 показателей, которые фактические значения соответствуют плановым.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»,

степень достижения целевого показателя 1. «Мероприятия проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере», план на 2025 год – 1 шт., факт – 1 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 2. «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красюковского сельского поселения» план на 2025 год – 77,6%, факт – 77,6%, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 3. «Количество аварий в сфере ЖКХ» план на 2025 год – 0 шт, факт – 0шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

Отчет

об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1. Задача «Развитие жилищного хозяйства Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Мероприятия проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Х | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна | Х | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке сметной документации по объекту: «Текущий ремонт помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н. Октябрьский, п. Новоперсиановка, ул. Центральная, д. 15, кв. 3 | 02 декабря 2025 | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна | контракт | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка выполненных работ по разработке сметной документации по объекту: «Текущий ремонт помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н. Октябрьский, п. Новоперсиановка, ул. Центральная, д. 15, кв. 3 | 25 декабря 2025 | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна | акт приемки выполненных работ | - |

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевого показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Сп = ИЦп / ИДп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Со = ∑Спi/n

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» составляет: 3х1/3 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» составляет: 3/3 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» составляет: 120,0/120,0=1

Эффективность использования средств бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района по следующей формуле:

Эис = СРм /ССуз,

где:

Эис  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Октябрьского района.

Эффективность использования бюджетных расходов на реализацию программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» составляет: 1/1 = 1, что соответствует высокому уровню бюджетной эффективности.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

где:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» составляет: 1х0,5+1х0,3+1х0,2 =1 - в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» является эффективной.

Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Муниципальная программа вносит определенный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Красюковского сельского поселения, создаются условия для комфортного и безопасного проживания населения на территории сельского поселения.